**RESUMO DO ROTEIRO EM SEMANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **2022** | | | | | | | | | | | | **2023** | | | | | | | | | | | | | |
| **OUTUBRO** | | | | **NOVEMBRO** | | | | **DEZEMBRO** | | | | **JANEIRO** | | | | **FEVEREIRO** | | | | **MARÇO** | | | | **ABRIL** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ETAPAS DO SISTEMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **DESCRIÇÃO** | **DATA INICIAL** | **DATA FINAL** |
| 1 | ESCOLHA DO TEMA NO DSPI | 30/09/2022 | 30/09/2022 |
| 2 | REGRAS DE NEGÓCIO | 25/10/2022 | 02/11/2022 |
| 3 | REQUISITOS FUNCIONAIS E NAO FUNCIONAIS | 30/10/2022 | 02/11/2022 |
| 4 | DIAGRAMAS ESTRUTURAIS | 01/11/2022 | 02/11/2022 |
| 5 | DIAGRAMAS COMPORTAMENTAIS | 31/10/2022 | 02/11/2022 |

**ATIVIDADES EM CADA ETAPA DO SISTEMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa Nº** | **DESCRIÇÃO** | **RESPONSÁVEL** |
| 1 | BUSCA POR TEMAS RELACIONADOS E FILTRAGEM DE ACORDO COM DSPI | LUCAS RYAN E THALLES |
| 2 | RELACIONAR PROS E CONTRA PARA DEFINIÇÃO DOS 3 MELHORES TEMAS | LUCAS RYAN E THALLES |
| 3 | REGRAS DE NEGÓCIO, REQUISITOS FUNCIONAIS E NAO FUNCIONAIS | LUCAS RYAN |
| 4 | DIAGRAMAS ESTRUTURAIS, DIAGRAMAS COMPORTAMENTAIS | THALLES |